Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального района за 2024 год

I. Основные результаты

Муниципальная подпрограмма Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального района «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Бугаевского сельского поселения» (далее - Подпрограмма) утверждена решением Совета народных депутатов Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области от 03.03.2014 г. № 167 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Бугаевского сельского поселения  Кантемировского муниципального района»

| Исполнители Подпрограммы | Администрация Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав Подпрограммы | Теплоснабжение Охрана окружающей среды Санитарная очистка территории Водопроводно-канализационное хозяйство Водоснабжение Газификация Электроснабжение |  |  |
| Цель Подпрограммы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области - управление процессом доступности и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - организация максимально достоверного учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Подпрограммы. |  |  |
| Задачи Подпрограммы | -обеспечение централизованным водоснабжением населения; - доведение уровня газификации до 100% в целом по сельскому поселению; - создание условий для благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни; - перевод систем энергопотребления населенных пунктов на природный газ; - привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения; -повышение уровня и качества жизни населения за счет улучшения электроснабжения. |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области - управление процессом доступности и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы | На постоянной основе 01.01.2016 — 31.12.2027 |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы из средств бюджета поселения составляет – 59420,5 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): |  |  |
|  | Год | Всего | Бюджет Областной поселения бюджет |
|  | 2016 | - | - |
|  | 2017 | 100 | 100 |
|  | 2018 | 200 | 200 |
|  | 2019 | 100 | 100 |
|  | 2020 | 100 | 100 |
|  | 2021 | 100 | 100 |
|  | 2022 | 100 | 100 |
|  | 2023 | 100 | 100 |
|  | 2024 | 100 | 100 |
|  | 2025 | 100 | 100 |
|  | 2026 | 100 | 100 4760 |
|  | 2027 | 5000,0 | 100 4900,0 |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации Подпрограммы | -улучшения качества коммунального обслуживания потребителей: -ликвидации критического уровня износа основных средств, |  |  |

Ответственные исполнители - Администрация Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области.

Объём финансирования Подпрограммы определяется в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования.

За 2024 год израсходовано –  1 613 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не установлено.

Сведения о результатах реализации муниципальной подпрограммы сельского поселения «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Бугаевского сельского поселения» за 2024 год

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены: произведена замена башни Рожновского в с. Бугаевка, по ул. Труда.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной подпрограммы сельского поселения по состоянию на 31 декабря 2024 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2024 года в Подпрограмму внесены изменения Решением Совета народных депутатов Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального района № 245 от  «15» ноября 2024 года «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Бугаевского сельского поселения  Кантемировского муниципального района от 03 марта 2014 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Бугаевского сельского поселения  Кантемировского муниципального района».

III. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Анализ реализации Подпрограммы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы на данном этапе не достигнуты в полном объеме.  Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Бугаевского сельского поселения» признана со средним уровнем эффективности.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной подпрограммы

Бугаевского сельского поселения Кантемировского муниципального «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Бугаевского сельского поселения» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Развитие системы тепло и водоснабжения» | Администрация сельского поселения | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг - Улучшение экологической обстановки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | По мере поступления средств из районного и областного бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП | 1 613,0 |  |